

Informe Retrospectiva Semanal

**Ing. Luis Guillermo Molero Suárez**

1.- Entregables

Para el Sprint2 se entregaron los siguientes documentos:

* Diagrama de trazabilidad de la factura versión 1.1
* Maqueta V.1
* Repositorio Git Hub
* Especificación de requerimientos
* Historias de usuario a desarrollar en el Sprint con correcciones
* Scrumboard (trello) y tareas
* Interfaces gráficas de usuario con las actualizaciones realizadas
* Navegación entre interfaces con las actualizaciones realizadas
* Desarrollo de las tareas priorizadas
* Informe de Retrospectiva

2.- Plan de acciones de mejora.

* Investigar sobre Mongo DB basada en documentos
* Realizar un diagrama de procesos para que el equipo conozca mejor cual es el modelo del negocio
* Conocer mejor las herramientas propuestas para el desarrollo del frontend y backend

3.- Nuevas best practices.

* Revaluar los requisitos del proyecto, para que las prioridades de las tareas se reagrupen al final de cada sprint.
* Analizar de nuevo el diseño de la base de datos para definir establecer el alcance del proyecto
* Insistir en la programación de auditorías con los tutores correspondientes para aclarar dudas y hacer seguimiento de los realizado.

4.- Acuerdos de equipo actualizados.

* Se acordó establecer un alcance del proyecto para lograr un mvp (Producto viable mínimo), dado el tiempo que nos queda
* Se repasará los videos de las clases dadas por el profesor Camilo para fortalecer el manejo de las herramientas de desarrollo.
* Participar de los eventos organizados por Misión Tic para aclarar dudas y fortalecer conocimientos.

5.- Impedimentos a escalar.

Para continuar con nuestro proyecto se nos presentaron los siguientes inconvenientes:

* Necesitamos acompañamiento técnico, pero no hay disponibilidad de parte de los asesores.
* En clase a la fecha no hemos visto Heroku y las demás herramientas que se necesitan del stack tecnológico, requeridos para adelantar los siguientes sprints.