

Informe Retrospectiva Semanal

1.- Entregables

Para el Sprint3 se entregaron los siguientes documentos:

* Audiplus product backlog V.2
* Audiplus producto backlog V.3
* Maqueta V.2
* Repositorio Git Hub
* Diagrama de clases de uso
* Historias de usuario a desarrollar en el Sprint con correcciones
* Scrumboard (trello) y tareas
* Interfaces gráficas de usuario con las actualizaciones realizadas
* Navegación entre interfaces con las actualizaciones realizadas
* Desarrollo de las tareas priorizadas
* Informe de Retrospectiva

2.- Plan de acciones de mejora.

* Por medio de los videos guiados por la profesora Grace, aprender a resolver el CRUD del backend de nuestro proyecto Audiplus
* Aclarar las dudas que se tienen del uso de las herramientas con el profesor en la próxima clase.
* Conocer mejor las herramientas propuestas para el desarrollo del frontend y backend.

3.- Nuevas best practices.

* Se define el alcance del proyecto y se establece hacer la base de datos en MongoDB con el CRUD del documento Radicado factura
* Insistir en la programación de auditorías con los tutores correspondientes para aclarar dudas y hacer seguimiento de los realizado.

4.- Acuerdos de equipo actualizados.

* Se define el alcance del proyecto y se establece hacer la base de datos en MongoDB con el CRUD del documento Radicado factura
* Se repasará los videos de las clases dadas por el profesor Camilo para fortalecer el manejo de las herramientas de desarrollo.
* Participar de los eventos organizados por Misión Tic para aclarar dudas y fortalecer conocimientos.

5.- Impedimentos a escalar.

Para continuar con nuestro proyecto se nos presentaron los siguientes inconvenientes:

* Se logró conseguir cita con los tutores, pero en el momento de la cita la cancelaban o aplazaban lo cual generó retraso en la aclaración de dudas para continuar con el desarrollo del proyecto.