

Informe Retrospectiva Semanal

**Ing. Luis Guillermo Molero Suárez**

1.- Entregables

Para el Sprint1 se entregaron los siguientes documentos:

* Product Backlog priorizado
* Repositorio Git Hub
* Gestión de la configuración
* Historias de usuario a desarrollar en el Sprint1
* Scrumboard (trello) y tareas
* Interfaces gráficas de usuario
* Navegación entre interfaces
* Desarrollo de las tareas priorizadas
* Informe de Retrospectiva

2.- Plan de acciones de mejora.

* Investigar mas sobre el desarrollo de menús en página de HTML
* Realizar un diagrama de procesos para que el equipo conozca mejor cual es el modelo del negocio
* Conocer mejor las herramientas propuestas para el desarrollo del frontend y backend

3.- Nuevas best practices.

* Revaluar los requisitos del proyecto, para que las prioridades de las tareas se reagrupen al final de cada sprint.
* Tratar de no reagrupar equipos, para que no se pierda el ritmo de trabajo
* Siempre es mejor que el principal interesado esté presente durante las reuniones de estimación. Si el equipo tiene alguna duda, pueden aclararse de inmediato. Además, las partes interesadas comprenderán el por qué, el qué y el cómo detrás de la estimación y esto ayudará a establecer la confianza y la responsabilidad.

4.- Acuerdos de equipo actualizados.

* Se acordó establecer un alcance del proyecto para lograr un mvp (Producto viable mínimo), dado el tiempo que nos queda
* No se manejará catalogo de glosas, solo se registrara el valor de la glosa
* Se realizaron los mockups para iniciar el front end de la aplicación

5.- Impedimentos a escalar.

Para continuar con nuestro proyecto se nos presentaron los siguientes inconvenientes:

* Necesitamos acompañamiento técnico, pero no hay disponibilidad sino hasta el 28 de septiembre
* En clase a la fecha no hemos visto Mongo, Heroku y las demás herramientas que se necesitan del stack tecnológico, requeridos para adelantar los siguientes sprints.